АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО                                                                            МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ПРОЕКТ

# О подготовке и проведении пропуска паводковых вод                                                                                                                                                                                                          в 2019 году на территории сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области.

# В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, на основании постановления Администрации муниципального района Ставропольский    от 14.02.2019 г. № 900 «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями в весенне-летний период 2019 года»» Администрация сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

# 1.Создать сельскую противопаводковую  комиссию совместно с руководителями администрации поселения, предприятий (независимо от форм собственности) в следующем составе:

# - Белосков Николай Иванович –

# глава сельского поселения                                                              - председатель комиссии

# - Евдокимов Владимир Васильевич                                                                                                     Председатель Собрания представителей с.Нижнее Санчелеево- зам. председателя комиссии                                                           - Панина Ольга Михайловна                                                                                                 главный специалист администрации с.Нижнее Санчелеево           - секретарь комиссии

# Члены комиссии:

# - Аксенов Иван Анатольевич                                                                                                    мастер участка ЖКХ № 9 села Нижнее Санчелеево (по согласованию) - член комиссии                            - Владимирова Ольга Александровна

# Медсестра Нижнесанчелеевской амбулатории (по согласованию)     -  член комиссии

# - Арефьева Наталья Владимировна

# Директор Дома культуры с.Нижнее Санчелеево (по согласованию) - член комиссии

# - Воробьев Николай Васильевич

# Директор ГБОУ СОШ (по согласованию)                                               - член комиссии                              - Пинемасов Алексей Александрович

# Водитель-боец ДПК с. Нижнее Санчелеево                                            - член комиссии

# - Чернова Екатерина Павловна

# Депутат Собрания представителей с.п.Нижнее Санчелеево               - член комиссии

# - Тойсиев Руслан Рамазанович

# Участковый уполномоченный полиции Ставропольского

# О МВД лейтенант (по согласованию)					- член комиссии

# 2. Утвердить мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод в селе Нижнее Санчелеево (приложение № 1).

# 3. Назначить начальником эвакопункта директора ДК Арефьеву Наталью Владимировну (по согласованию)

# 4. Сельской противопаводковой комиссии:

# - установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова на реке Санчелка. принимать решительные меры по ликвидации заторов.

# - отработать перечень территорий,  улиц,  находящихся  в зоне периодического подтопления. Охрану жизни людей и материальных ценностей считать главной задачей в угрожаемый период.

# 5. Рекоменндовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности своими силами и за счет своих средств организовать защиту находящихся в их ведении мостов, дорог, линий связи, ЛЭП, жилых домов, животноводческих помещений и других объектов. А также создать необходимый запас кормов и фуража на фермах, сообщение с которыми будет прервано на время паводка, принять меры по сохранности материальных ценностей.

# 6. Сведения о паводковой обстановке и о выполненных мероприятиях в сельском поселении направлять в ЕДДС и отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Ставропольский.

# 7. Опубликовать Настоящее постановление в газете «Нижне-Санчелеевский вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://n.sancheleevo.stavrsp.ru

# 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево         			Н.И.Белосков

Приложение № 1

к Постановлению № ___

от  __________ 2019 г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке и пропуску паводковых вод на территории

сельского поселения Нижнее Санчелеево в 2019 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов.при необходимости и хлорирование.выполнить их обваловку,а в случае подтопления провести промывку | По мере необходимости | мастер участка ЖКХ Аксёнов И.А. (по согласованию) |
| 2. | Провести ревизию и устранить дефекты дамб,плотин,мостов,водозаборных и очистных сооружений,трансформаторных подстанций ,подземных коммуникаций,отмостков жилых и производственных помещений. | До наступления паводка | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Провести очистку от снега крыш,территорий вокруг жилых и производственных зданий | До 10 марта | Владельцам собственности |
| 4. | Своевременно обеспечить запасы топлива для котельных , продовольствие для населения, кормов для скота | До 10 марта | Белосков Н.И.- глава сельского поселения |
| 5. | Определить возможные места подтопления населенных пунктов,производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях,связанных с паводком. | До 16 марта | Противопаводковая комиссия Владельцы собственности |
| 6. | Для ликвидации возможного возникновения чрезвычайной ситуации-обеспечить запас необходимых строительных материалов -/тес,щебень,мешки с песком./и предусматреть выделение необходимой техники /бульдозера,трактора с тележками ,погрузчики,автомашины/. | До 10 марта | Белосков Н.И. - глава сельского поселения, Противопаводковая комиссия |
| 7. | Временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн. | С 01 апреля | Белосков Н.И.- глава сельского поселения |
| 8. | Водопроводные сооружения,сделать водоотвод., | До 10 марта | Белосков Н.И.- глава сельского поселения, Аксёнов И.А.- мастер участка (по согласованию) |
| 9. | Организовать на период паводка круглосуточное дежурство в сельском поселении | По мере необходимости | Противопаводковая комиссия при сельском поселении |
| 10. | Определить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных чрезвычайных ситуаций ,связанных с паводком | Весь период | Ступалов С.Ю.- связист (по согласованию) |
| 11 | Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | 15.03.2019 | Противопаводковая комиссия при сельском поселении |
| 12 | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления населенных пунктов | На период паводка | Противопаводковая комиссия при сельском поселении |
| 13 | Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации, дренажных стоков водоотводящих каналов. Взять на контроль внутренние водоемы, овраги, нагорные водоотводные канавы, выпуски дождевой канализации, особо опасные места на сетях дождевой канализации, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора | До 25.03.2019 | Противопаводковая комиссия при сельском поселении |
| 14 | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Март-апрель 2019 | Противопаводковая комиссия при сельском поселении |
| 15 | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надёжного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог | На период паводка | Противопаводковая комиссия при сельском поселении |